Meeting Minute
Meeting:	Completamento RAD	Facilitator/Chairperson:	Vitiello Raffaele
Date:	09/12/2018	Note Taker:	Cuccurullo Alessio
Location:	Casa di Cuccurullo Alessio	Time Keeper:	Giuliano Francesco

Partecipanti:	Vitiello Raffaele, Giuliano Francesco, Cuccurullo Alessio

Assenti:	nessuno

cc.:

Next Meeting :	da definire

Item Category:	A - action	D - decision	R - action rolled over
C - complete	N – note

0.	Review Previous Minutes	A/C/D / N/R	Person	Date / Req'd	Original Clearance Date for Rolled over actions
0.1	Ognuno ha mostrato il proprio lavoro individuale riguardo i sequence diagram, che sono stati corretti e revisionati dagli altri membri del team.	A	Tutti

1.	Discussione class diagram.	A/C/D / N/R	Person	Date / Req'd	Original Clearance Date for Rolled over actions
1.1	Sono stati suddivisi i class diagram	D	FG
1.2	Sono stati completati diagrammi per i boundary ed entità.	A	Tutti
1.3	Sono stati revisionati i diagrammi.	A	Tutti

2.	Discussione statechart diagram.	A/C/D / N/R	Person	Date / Req'd	Original Clearance Date for Rolled over actions
1.1	Sono stati suddivisi gli statechart diagram.	D	AC
1.2	Sono stati completati gli statechart diagram per le entità: "Personaggio", "Mazzo" e "Sessione"	A	FG, AC
1.3	Sono stati revisionati i diagrammi.	A	Tutti

3.	Completamento RAD.	A/C/D / N/R	Person	Date / Req'd	Original Clearance Date for Rolled over actions
1.1	Il RAD sarà revisionato e consegnato entro domani 10/12	R	Tutti	10/12
1.2	Sono stati suddivise le sezioni da revisionare per ogni membro.	D	Tutti
1.3	Sono stati revisionati i diagrammi.	A	Tutti